Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» декабря 2024 года					                                                    № 210

О внесении изменений в постановление администрации г.п. Таёжный № 275 от 14.11.2018 «Цифровое развитие городского поселения Таёжный»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Таёжный, постановлением администрации городского поселения Таёжный от 18.10.2018 № 254 «О порядке  разработки  и реализации муниципальных программ городского поселения Таёжный»:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Таёжный № 275 от 14.11.2018 г. «О  муниципальной программе  «Цифровое развитие городского поселения Таёжный» изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Таёжный.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава городского поселения Таёжный			              	                    А.Р. Аширов

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Таежный

«09» декабря 2024 г.№ 210

Паспорт

муниципальной программы

«Цифровое развитие городского поселения Таёжный»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - Аширов Артём Радикович, глава городского поселения Таёжный |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация городского поселения Таёжный |

| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Формирование информационного пространства и обеспечение условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 316,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Формирование информационного пространства и обеспечение условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) | «МП» | единицы | 5 | 2022 год | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация городского поселения Таёжный |  |
| 2. | Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района | «МП» | тысяч единиц | 255,8 | 2022 год | 270,0 | 275,0 | 280,0 | 285,0 | 295,0 | 300,0 | 305,0 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации | Администрация городского поселения Таёжный |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Формирование информационного пространства и обеспечение условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района | Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) | «МП» | единицы | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 1.2 | Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района | «МП» | Тысяч единиц | 260,0 | - | - | - | - | - | - | - | 270,0 | - | - | 270,0 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Таёжный за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация городского поселения Таёжный |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 1.1. | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления | Осуществляется: развитие и сопровождение системы электронного документооборота (далее СЭД) в Советском районе, находящихся в его ведении государственных и муниципальных учреждениях; а) по направлениям их деятельности: автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности администрации Советского района, в том числе: проведение работ по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов); организация работ (услуг) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования; сопровождение (организация сопровождения) информационных систем; создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей и распределенных систем обработки информации; б) сопровождение и эксплуатация АИС, в том числе: внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения, программно-технических комплексов; создание, внедрение и сопровождение информационных и коммуникационных баз и банков данных, компьютерных технологий и систем, в том числе на картографической основе или с ее использованием, а также АИС в области СЭД; в) участие в разработке конкурсной документации по приобретению программных продуктов; г) оказание информационных и консультационных услуг в области использования программного обеспечения, компьютерных систем и технологий. |  | Показатель 1. Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) Показатель 2. Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 326,0 | 391,6 | 320,4 | 278,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,4 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 326,0 | 391,6 | 320,4 | 278,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Таёжный за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления» (всего), в том числе: | 326,0 | 391,6 | 320,4 | 278,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,4 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 326,0 | 391,6 | 320,4 | 278,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,4 |

Механизм реализации муниципальной программы

1. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района, 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Таёжный

2. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

3. Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства органов местного самоуправления 
городского поселения Таёжный в соответствии со специализацией и потребностями заказчиков, 
с учетом положений, предусмотренных Концепцией «Бережливый регион», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.08.2016 № 455-рп.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальной программы:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую
и административную), в том числе за не достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету городского поселения Таёжный; 
не достижение целевых показателей муниципальной программы; несвоевременную
и некачественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советского района, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- проводит мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в управление экономического развития и инвестиций администрации городского поселения Таёжный информацию о реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 
№ 2145/НПА «О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района», 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно предоставляют в управление экономического развития и инвестиций администрации городского поселения Таёжный отчет о реализации муниципальной программы 
в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы 
в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

- организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте
городского поселения Таёжный, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

5. Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которой они являются;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением администрации городского поселения Таёжный от 01.10.2018 № 2145/НПА 
«О модельной муниципальной программе городского поселения Таёжный порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Таёжный», в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.