Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«7 »  ноября    2022г.				    	                                                               № 211

г. Советский

О внесении изменений в

постановление администрации

городского поселения Таёжный

от 14.11.2018г. «Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

городского поселения Таёжный»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Таёжный, постановлением администрации городского поселения Таёжный от 18.10.2018 №254 «О модельной муниципальной программе городского поселения Таёжный, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Таёжный»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.11.2018 № 284
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Таёжный» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Таёжный.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Глава городского поселения Таёжный                                                                        А.Р. Аширов

Приложение

к постановлению

администрации городского поселения Таёжный

от 07.11.2022 №  211

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности городского поселения Таёжный»

Паспорт

муниципальной программы городского поселения Таёжный

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  | 2022-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Финансово-экономическое управление администрации городского поселения Таёжный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по доходам, финансовой и налоговой политике финансово-экономического отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях, финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Уменьшение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный. 2. Замена установленных ламп на светодиодные в учреждениях финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный. 3. Оплата за поставку электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 29675,622 |  | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 |  |  | 3241,845 | 16209,225 |
|  | Бюджет Советского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет г.п.Таёжный | 29675,622 |  | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 |  |  | 3241,845 | 16209,225 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет Советского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет г.п.Таёжный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов бюджета г.п.Таёжный |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1

- Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств (объем потребления электроэнергии, Квт/час) | 230 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 210 |

Таблица 2

- Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
|  | Задача 1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена установленных ламп на светодиодные в учреждениях финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный | Администрация г.п.Таёжный | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет г.п. Таёжный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 |  | Оплата за поставку электрической энергии |  | Всего | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет г.п. Таёжный | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
|  |  | Итого по задаче 1 |  | Всего | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет г.п. Таёжный | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | Всего | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет г.п. Таёжный | 29675,622 | 2393,29 | 3715,631 | 4115,631 | 3241,845 | 16209,225 |
| Портфели проектов и проекты, направленные том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: |  |  |  | Без финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  |  | Без финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименова-ние проекта или мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Номер основного мероприя-тия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Повышение эффективности технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение технических характеристик в учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 1. | Замена установленных ламп на светодиодные в учреждениях, финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный. | Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы. Закупка, установка и подключение уличных светодиодных светильников в учреждениях, финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный | 1. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 2. Постановление правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения | Уменьшение объемов энергопотребления в связис улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях, финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный на 1% ежегодно. Замена установленных ламп на светодиодные в учреждениях, финансируемых из бюджета городского поселения Таёжный, 120 шт. к 2030г |
| 2. | Оплата за поставку электрической энергии. (-) | Закупка электроэнергии. |  |  |

# Таблица 4

- Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс.рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

Механизм реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми городского поселения Таёжный.

2. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Таёжный в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Таёжный.

3. Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (при их наличии) за счет средств федерального бюджета (при наличии соответствующей государственной программы), бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (при наличии соответствующей государственной программы), бюджета городского поселения Таёжный, финансового и трудового участия граждан, а также заинтересованных лиц. Условия предоставления соответствующих субсидий определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района.

4. Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Нормативная стоимость мероприятий определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реализация мероприятий программы осуществляется органами местного самоуправления городского поселения Таёжный самостоятельно. Допускается добровольное участие в реализации мероприятий программы общественных организаций и граждан.

7. Ответственный исполнитель программы и должностные лица, ответственные

за формирование, утверждение и реализацию программы:

1) Несут ответственность (дисциплинарную гражданско-правовую

и административную), в том числе за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету городского поселения Таёжный; достижение целевых показателей программы; своевременную и качественную реализацию программы;

2) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Таёжный, необходимых для реализации программы;

3) обеспечивают исполнение мероприятий программы;

4) проводят мониторинг выполнения программы и, в случае установления соответствующих требований, предоставляют информацию о реализации программы

в соответствии с установленными требованиями;

5) ежегодно проводят оценку эффективности реализации программы;

6) организуют размещение программы в актуальной редакции, информации

о реализации программы на общедоступных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7) Соисполнители программы:

1. обеспечивают исполнение мероприятий программы, соисполнителями которых

они являются;

2	.несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, соисполнителями которой они являются;

3. оперативно предоставляют ответственному исполнителю программы информацию

о реализации мероприятий программы, соисполнителями которой они являются.